PROJECT CHARTER — RUANGPENS

Nama Proyek: RuangPENS
Jenis Proyek: Aplikasi pencarian ruangan kampus
Tujuan: Membantu mahasiswa menemukan ruangan di lingkungan PENS dengan lebih mudah melalui pencarian kode gedung, lantai, dan nomor ruangan.

1. Latar Belakang dan Permasalahan

Mahasiswa dapat mengalami kesulitan saat mencari lokasi ruangan di kampus, terutama ketika belum mengenal kode gedung dan tata letak ruangan. RuangPENS dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web yang membantu pengguna mencari ruangan dan memperoleh informasi lokasi serta petunjuk arah secara praktis.

2. Target Pengguna

Mahasiswa PENS, khususnya mahasiswa baru atau mahasiswa yang belum familiar dengan tata letak gedung dan ruangan kampus.

Persona singkat: Mahasiswa baru yang membutuhkan cara cepat untuk menemukan ruangan kuliah tanpa harus bertanya kepada orang lain berulang kali.

3. Fitur MVP — Prioritas MoSCoW

- Must Have: Pencarian ruangan berdasarkan kode gedung, lantai, dan nomor ruangan.

- Must Have: Validasi input dan pemberian informasi ketika pencarian berhasil atau tidak sesuai.

- Must Have: Tampilan denah atau informasi lokasi ruangan dan petunjuk arah.

- Should Have: Riwayat pencarian untuk memudahkan pengguna mengakses pencarian sebelumnya.

- Won't Have (Sprint ini): Integrasi peta interaktif kampus secara real-time.

4. Kriteria Keberhasilan

- Pengguna dapat mencari ruangan menggunakan input yang valid dan memperoleh hasil yang sesuai.

- Input yang tidak valid dapat ditangani dan menghasilkan informasi yang jelas.

- Fitur utama dapat digunakan pada tampilan laptop dan perangkat seluler dengan lebar layar sekitar 400 px.

- Seluruh skenario pengujian fitur utama yang ditetapkan dapat berjalan sesuai harapan.

5. Risiko Proyek

- Data ruangan tidak akurat: Informasi lokasi yang keliru dapat membingungkan pengguna. Mitigasi: memeriksa kembali data dan denah yang digunakan.

- Kesalahan logika pencarian: Input tertentu dapat menghasilkan hasil yang tidak sesuai. Mitigasi: menguji input valid, tidak valid, dan kondisi batas.

- Masalah responsivitas: Tampilan dapat berubah pada ukuran layar berbeda. Mitigasi: melakukan pengujian pada laptop dan perangkat seluler.

- Ketergantungan CDN: Komponen Bootstrap dapat gagal dimuat tanpa koneksi internet. Mitigasi: menguji aplikasi saat koneksi tersedia dan mencatat dependensi eksternal.